**Отчет**

**о ходе реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Мурманской области**

**за 2018 год**

План и отчеты о ходе реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Мурманской области (далее - План) размещены на инвестиционном портале Мурманской области в разделах Инвестору и Инвестиционный климат <http://invest.gov-murman.ru/plowadki/plan_infrastruktury1/>.

План формируется в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Мурманской области и создания открытой информационной среды для инвесторов и представляет собой свод всех ключевых объектов инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным участием на территории региона.

В отношении каждого объекта указаны имеющиеся у органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Мурманской области сведения об источниках и размере финансирования, планируемые сроки сдачи и фактическое состояние (этап подготовки или исполнения).

В соответствии с отчетом о выполнении Плана в 2018 году на территории Мурманской области в разной степени реализации находилось 97 проектов по созданию инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры.

Из общего количества объектов: 22 проекта - создание объектов социальной инфраструктуры, 15 - проекты топливно-энергетического комплекса, 14 проектов в сфере транспорта, 11 – в сфере физической культуры и спорта, 7 проектов в сфере туризма, 28 - прочие (Приложение № 1 к Отчету).

Наибольшее количество проектов 35 из 97[[1]](#footnote-1) (36%) Плана реализуются в г. Мурманске, г. Апатиты - 11 (11%), Кировск и Полярные Зори - по 7 (7%), остальные - 6 и менее проектов (Приложение № 2 к Отчету).

Наибольшее количество объектов, создаваемых в рамках реализации проектов Плана, относятся к частной форме собственности - 39% (38 проектов), к муниципальной – 31% (30 проектов), к государственной – 30% (29 проектов).

Общий плановый объем финансирования объектов Плана за счет всех источников на 2018 год составляет 11,6 млрд. рублей, фактически в отчетном году инвестировано 8,1 млрд. рублей, в том числе 5,7 млрд. рублей - внебюджетные средства, 1,2 млрд. рублей - федеральный бюджет, 0,8 млрд. рублей - областной бюджет, 0,4 млрд. рублей - местный бюджет.

Фактическое распределение объемов финансирования по сферам в 2018 году выглядит следующим образом: топливно-энергетический комплекс – 4,96 млрд. рублей, транспорт – 1,2 млрд. рублей, социальная инфраструктура – 0,95 млрд. рублей, развитие предпринимательства – 0,4 млрд. рублей, физкультура и спорт – 0,3 млрд. рублей, экология – 0,2 млрд. рублей, промышленность – 58,7 млн. рублей, торговля – 30 млн. рублей, туризм – 21,1 млн. рублей, строительный комплекс – 14,7 млн. рублей, здравоохранение – 12,6 млн. рублей, образование – 4,9 млн. рублей, агропромышленный комплекс – 3 млн. рублей (Приложение № 1 к Отчету).

Наибольший фактический объем инвестиций на создание объектов инфраструктуры в 2018 году отмечен в г. Мурманске – 3,7 млрд. рублей, г. Полярные Зори – 2,7 млрд. рублей (Приложение № 2 к Отчету).

В 2018 году была завершена реализация 7 проектов. Из них 3 – в социальной сфере, 2 – в сфере здравоохранения, по 1 – в топливно-энергетическом комплексе и в сфере туризма.

Реализация 13 проектов приостановлена вследствие отсутствия финансирования, переноса сроков финансирования, получения необходимых документов для осуществления работ.

Приложение № 1

**Структура проектов по сферам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сфера** | **Количество проектов** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** |
| Социальная инфраструктура | 22 | 941028,65 |
| Топливно-энергетический комплекс, ЖКХ | 15 | 4958438,77 |
| Транспорт | 14 | 1164974,23 |
| Физкультура и спорт | 11 | 339216,64 |
| Туризм | 7 | 21104,87 |
| *Прочие* |  |
| Здравоохранение | 5 | *12578,78* |
| Промышленность | 5 | 58727 |
| Образование | 4 | 4947,5 |
| Строительный комплекс | 3 | 14700 |
| Торговля | 3 | 30000 |
| Агропромышленный комплекс  | 2 | 3010,73 |
| Развитие предпринимательства | 2 | 362000 |
| Экология | 2 | 175141,66 |
| Горнопромышленный комплекс | 1 | - |
| Судоремонт | 1 | - |
| **ВСЕГО** | **97** | **8085868,46** |

Приложение № 2

**Структура проектов по территориям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Количество проектов** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** |
| Мурманск | 35 | 3668,839 |
| Апатиты | 11 | 94730,7 |
| Кировск | 7 | 255436,9 |
| Полярные Зори | 7 | 2669737,34 |
| Кольский район | 6 | 500000 |
| Оленегорск | 6 | 20000 |
| Терский район | 5 | 90857,6 |
| ЗАТО Александровск | 4 | 2604,5 |
| Кандалакшский район | 3 | 554673,73 |
| ЗАТО Североморск | 3 | 2446 |
| Мончегорск | 2 | 5751,18 |
| Печенгский район | 2 | 8897,9 |
| Ковдорский район | 2 | 2918,3 |
| Ловозерский район | 2 | 473,6 |
| Региональные проекты | 2 | 178501,58 |
| **ВСЕГО** | 97 | 8085868,46 |

**Справочная информация**

*Перечень завершенных проектов:*

1. Фельдшерско-акушерский пункт в с.Чаваньга Терского района;
2. Фельдшерско-акушерский пункт в с.Чапома Терского района;
3. Подготовка проектной документации по планировке и межеванию территорий жилой застройки с формированием земельных участков (г.Апатиты, район пр.Сидоренко юго-восточной части города);
4. Строительство сельского дома культуры в с. Варзуга;
5. Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г.Апатиты, ул.Лесная, 51, 3 очередь (3 этап, Спальный корпус №3, 4 этап Пищеблок со столовой с переходными галереями);
6. КНС - ЗА Окончание строительства г. Ковдор, ул. Озерная;
7. Реконструкция базы отдыха «Лесная» (II очередь).

*Проекты, реализуемые за счет внебюджетных средств:*

1. Строительство и реконструкция цеха по ремонту электрических машин и электрооборудования, г. Оленегорск;
2. Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов, г. Кировск;
3. Ремонтно-сервисный центр, г. Кировск;
4. Ремонтно-сервисный центр (ООО «Ролт Норд Сервис»), г. Кировск;
5. Ремонтный центр (ООО «УМПТЕК»), г. Кировск;
6. Реновация гостинично-ресторанного комплекса «Меридиан», г. Мурманск;
7. Строительство 9-этажного 117 квартирного дома в 4 микрорайоне (этап 90 квартир), г. Полярные Зори;
8. Строительство специализированной верфи - «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС), Кольский район;
9. Реконструкция завода железобетонных изделий, г. Оленегорск;
10. Строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации с созданием промышленного кластера нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории Северного морского пути, в жилрайоне Росляково г Мурманска на базе АО «82 судоремонтный завод»;
11. Разработка и реализация комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы;
12. Продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС после 2018 и 2019 годов на период до ввода замещающих мощностей на Кольской АЭС-2;
13. Строительство подстанции «Мурманская»;
14. Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»;
15. Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО «МОЭСК» на 2012-2019 годы;
16. Инвестиционные проекты ПАО "Мурманская ТЭЦ" по по реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения, повышение экологической и энергетической эффективности, обеспечение физической защиты предприятия, реконструкцию тепловых сетей;
17. Строительство Международного делового центра в городе Мурманске;
18. Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в городе Мурманске;
19. Строительство гипермаркета по ул. Строителей, 121;
20. Строительство транспортно-логистического центра, г. Оленегорск;
21. Реконструкция объектов портовой инфраструктуры грузового района № 1 Мурманского морского торгового порта;
22. Реконструкция объектов инфраструктуры причалов №№ 6-11, грузового района №1 и формирование акватории причалов №№9-14;
23. Очистка, вывод из эксплуатации, ликвидация и реабилитация площадки временного хранения радиоактивных отходов филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» для создания новых видов производства;
24. Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины», г. Кировск;
25. Создание экологического отеля и парка активного отдыха, г. Оленегорск;
26. Создание туристического комплекса для культурно-оздоровительного массового отдыха граждан в городе Оленегорске;
27. Развитие горнолыжного комплекса на юго-западном склоне горы «Лысая» в г. Полярные Зори;
28. Строительство туристического комплекса с элементами национального быта в районе жд.ст. Лопарская (43-44 км автодороги Мурманск-Санкт-Петербург);
29. Реконструкция базы отдыха «Лесная» (II очередь);
30. Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольского и Печенгского районов.
1. Два проекта реализуются на территории нескольких муниципальных образований Мурманской области: 1) Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Кольского и Печенгского районов;

2) Разработка и реализация комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы. [↑](#footnote-ref-1)